Bài 1:

Product Owner (PO): "Xin chào mọi người, Sprint này chúng ta tập trung vào mục tiêu cải thiện trải nghiệm quản lý nhiệm vụ, cụ thể là cho phép trưởng nhóm dễ dàng phân công và theo dõi tiến độ."

Developer (Dev): "Em sẽ demo tính năng mới: bảng Kanban. Trưởng nhóm có thể kéo thả nhiệm vụ giữa các cột To Do – In Progress – Done. Ngoài ra, mỗi nhiệm vụ hiển thị người phụ trách và deadline ngay trên thẻ."

Stakeholder: "Tính năng trực quan, dễ dùng. Tuy nhiên, tôi đề xuất bổ sung bộ lọc theo thành viên để trưởng nhóm nhanh chóng xem ai đang làm gì."

Bài 2:

- Product Backlog Item (PBI)

Title: Bộ lọc thống kê theo ngày trong màn hình báo cáo hoạt động

Role – Goal – Benefit:

- Role: Là trưởng phòng vận hành,

- Goal: Tôi muốn có khả năng lọc thống kê hoạt động theo ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: một ngày bất kỳ, hoặc 24 giờ gần nhất),

- Benefit:

- Acceptance Criteria

Given–When–Then:

- Given: Người dùng đang ở màn hình thống kê hoạt động

When: Họ chọn một ngày cụ thể

Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu hoạt động đúng trong ngày đó

- Given: Người dùng đang ở màn hình thống kê hoạt động

When: Họ chọn tùy chọn “24 giờ gần nhất”

Then: Hệ thống hiển thị dữ liệu hoạt động chính xác trong 24 giờ qua.

- Given: Người dùng đã áp dụng bộ lọc ngày hoặc 24 giờ

When: Họ kết hợp thêm bộ lọc khác

Then: Hệ thống vẫn hiển thị dữ liệu đúng theo tất cả điều kiện lọc.

Bài 3:

- Timeline Sprint (Ngày 1 → Ngày 14)

- Ngày 1: Sprint Planning – xác định Sprint Goal và backlog item ưu tiên.

- Ngày 2–3: Thiết kế giao diện tính năng “Thống kê công việc”.

- Ngày 4–6: Phát triển tính năng “Tạo và phân công nhiệm vụ”.

- Ngày 7: Daily Scrum phát hiện bug hiển thị deadline.

- Ngày 8–9: Fix bug + viết test case tự động.

- Ngày 10: Demo nội bộ tính năng “Thống kê công việc theo tuần”.

- Ngày 11–12: Tiếp nhận yêu cầu mới từ Stakeholder (bộ lọc theo ngày).

- Ngày 13: Chuẩn bị Sprint Review.

- Ngày 14: Sprint Review + Sprint Retrospective.

- 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Hoàn thành chức năng tạo công việc | Developer hoàn thành tính năng cho phép tạo và phân công nhiệm vụ cho thành viên | Tích cực – tiến độ đúng kế hoạch | Luôn chia nhỏ task để đảm bảo hoàn thành đúng hạn |
| 7 | Bug deadline | Phát hiện bug: deadline không hiển thị đúng múi giờ | Tiêu cực – mất thêm 2 ngày fix | Cần kiểm thử sớm trên nhiều môi trường để tránh lỗi muộn |
| 10 | Demo nội bộ | Nhóm demo tính năng thống kê theo tuần cho PO | Tích cực – PO xác nhận đúng yêu cầu ban đầu | Demo sớm giúp phát hiện thiếu sót trước khi review chính thức |
| 11 | Yêu cầu mới từ Stakeholder | Stakeholder muốn thêm bộ lọc thống kê theo ngày/24h | Tiêu cực – backlog tăng thêm, có thể ảnh hưởng kế hoạch | Luôn chuẩn bị tinh thần cho thay đổi yêu cầu và ghi nhận rõ rang |
| 12 | Sprint Review & Retrospective | Nhóm trình bày kết quả, thảo luận cải tiến quy trình | Tích cực – Stakeholder hài lòng, nhóm rút ra nhiều bài học | Retrospective là cơ hội quan trọng để cải tiến liên tục |

Bài 4:

Em sẽ chọn Mad – Sad – Glad cho tình huống này.

- Kỹ thuật này tập trung vào cảm xúc, rất phù hợp khi team đang stress, ít giao tiếp và tinh thần tụt dốc. Nó tạo không gian an toàn để mọi người bộc lộ sự bực bội (Mad), nỗi buồn/lo lắng (Sad), và cả những điểm tích cực (Glad).

- Nhờ đó, team có thể giải tỏa cảm xúc bị dồn nén, khơi gợi sự chia sẻ thật, và từ đó tìm lại sự kết nối.

- Việc phân loại cảm xúc giúp Scrum Master dễ nhận diện nguyên nhân gốc rễ (root-cause) của stress và bug dồn cuối Sprint.

- Các kỹ thuật khác như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về hành động và bài học, chưa chạm sâu vào cảm xúc; Sailboat và Timeline hữu ích cho phân tích tiến trình nhưng không trực tiếp giải quyết trạng thái tinh thần “âm” hiện tại.

- Vì vậy, Mad – Sad – Glad là lựa chọn tối ưu để khởi đầu bằng việc “xả” cảm xúc, sau đó mới chuyển sang hành động cải thiện.

Bài 5:

- Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng với yêu cầu

- Lấy phản hồi từ Stakeholders về trải nghiệm người dùng (UI/UX, tốc độ, thông báo lỗi)

- Kiểm tra các tình huống lỗi phổ biến (sai mật khẩu, tài khoản chưa kích hoạt)

- Thảo luận về các cải tiến cần thiết cho bảo mật và tiện lợi (ví dụ: nhớ đăng nhập, đăng nhập bằng Google)

- Nội dung mở đầu cuộc họp

Product Owner: “Xin chào mọi người, Sprint này chúng ta tập trung vào mục tiêu đảm bảo người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống một cách an toàn và thuận tiện. Đây là tính năng nền tảng, vì nếu không đăng nhập được thì mọi chức năng khác đều không thể sử dụng.”

Scrum Master: “Cảm ơn PO. Nhắc lại nhanh: buổi Sprint Review hôm nay kéo dài 45 phút, chúng ta sẽ demo tính năng đăng nhập, sau đó dành thời gian cho phản hồi và thảo luận cải tiến. Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn, chúng ta muốn nghe ý kiến thật.”

Dev: “Hôm nay tôi sẽ demo tính năng đăng nhập với một số tình huống: đăng nhập thành công, nhập sai mật khẩu, và tài khoản chưa kích hoạt. Sau đó sẽ cho mọi người thấy thông báo lỗi hiển thị như thế nào.”

- Dev demo tính năng

- Dev mở giao diện Login trên ứng dụng quản lý công việc.

- Sử dụng dữ liệu mẫu: tài khoản user01@example.com với mật khẩu hợp lệ.

- Thực hiện luồng chính: nhập email và mật khẩu đúng, nhấn nút Login → hệ thống chuyển sang màn hình Dashboard, hiển thị tên người dùng ở góc phải.

- Tiếp theo, thử tình huống lỗi: nhập sai mật khẩu → hệ thống hiển thị thông báo “Sai mật khẩu, vui lòng thử lại” bằng màu đỏ, không cho vào hệ thống.

- Thử tình huống tài khoản chưa kích hoạt: nhập email newuser@example.com → hệ thống hiển thị thông báo “Tài khoản chưa được kích hoạt, vui lòng kiểm tra email xác nhận.”

- Dev nhấn mạnh rằng tất cả thông báo lỗi đều rõ ràng, dễ hiểu, và không tiết lộ thông tin nhạy cảm.

- Cuối cùng, Dev cho Stakeholders thấy tốc độ phản hồi của hệ thống: đăng nhập thành công chỉ mất dưới 2 giây.

- Kết quả mong đợi: Stakeholders xác nhận tính năng hoạt động đúng, giao diện dễ dùng, và đưa ra phản hồi về việc có cần thêm tính năng “Nhớ đăng nhập” hoặc “Đăng nhập bằng Google” trong Sprint sau.

Bài 6:

- Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Tên: “Cải thiện nhịp Sprint – Tìm nguyên nhân và hành động” Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

- Lý do chọn: Kỹ thuật này giúp team tập trung vào hành vi cụ thể cần bắt đầu, dừng lại, và tiếp tục. Nó đơn giản, dễ hiểu, khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến cải tiến thực tế, phù hợp khi team vui vẻ nhưng ít chia sẻ cải tiến.

- Agenda chi tiết (90 phút)

  - Check-in (Icebreaker) – 10 phút

- Scrum Master khởi động bằng một câu hỏi vui

- Giúp team thoải mái, tạo năng lượng tích cực

  - Thu thập ý kiến (Start–Stop–Continue) – 25 phút

- Mỗi thành viên viết ra các ý tưởng vào sticky notes hoặc công cụ online

- Chủ đề: “Điều gì chúng ta nên bắt đầu, dừng lại, tiếp tục để cải thiện Daily, giảm bug, và tránh spillover?”

  - Nhóm & thảo luận ý tưởng – 20 phút

- Gom các ý tưởng thành nhóm

- Thảo luận ngắn gọn từng nhóm, làm rõ nguyên nhân

  - hân tích nguyên nhân gốc (Root Cause mini) – 15 phút

- Chọn 1–2 vấn đề nổi bật (ví dụ: bug báo muộn, Daily muộn)

- Dùng kỹ thuật “5 Whys” để tìm nguyên nhân gốc

  - Xác định Action Items – 15 phút

- Team vote chọn 5 hành động ưu tiên

- Ghi rõ Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào

  - Kết thúc & cam kết – 5 phút

- Scrum Master tổng kết, nhắc lại Action Items

- Team cam kết thử nghiệm trong Sprint tới

- 5 Action Items cụ thể

  - Scrum Master – Điều chỉnh Daily Scrum

- Làm gì: Bắt đầu Daily đúng giờ, không chờ đủ người

- Khi nào: Ngay từ Sprint 6.

- Đo lường: Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% số buổi.

  - Dev – Quản lý task để tránh spillover

- Làm gì: Chia nhỏ task, review tiến độ giữa Sprint

- Khi nào: Sprint 6

- Đo lường: Số task spillover ≤ 1 trong Sprint tới

  - QA Lead – Báo bug sớm hơn

- Làm gì: Thiết lập checkpoint kiểm thử giữa Sprint (ngày 5 và ngày 10)

- Khi nào: Sprint 6

- Đo lường: ≥ 80% bug được phát hiện trước ngày cuối Sprint

  - Cả Team – Đề xuất cải tiến

- Làm gì: Mỗi thành viên phải đưa ít nhất 1 ý kiến cải tiến trong Retro

- Khi nào: Bắt đầu từ Retro Sprint 6

- Đo lường: ≥ 80% thành viên có ý kiến cải tiến

  - Product Owner – Hỗ trợ ưu tiên bug fix

- Làm gì: Đưa bug quan trọng vào backlog sớm, không dồn cuối Sprint

- Khi nào: Sprint 6

- Đo lường: Bug tồn đọng cuối Sprint giảm ≥ 50%.