Bài 1:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Point: 5 điểm

Lý do: Tính năng tạo công việc mới là một chức năng quan trọng nhưng không quá đơn giản. Để hoàn thành, nhóm phát triển sẽ phải xử lý nhiều đầu việc gồm:

- Thiết kế giao diện

- Validate dữ liệu người dùng nhập

- Gửi dữ liệu lên Server

- Hiển thị thông báo

Bài 2:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng đã mua."

Ước lượng Story Point: 8 điểm

Lý do: Tính năng thanh toán hóa đơn là một trong những chức năng phức tạp và có rủi ro cao nhất, có tích hợp bên thứ ba (payment gateway), phải tuân thủ bảo mật dữ liệu nhạy cảm

Bài 3:

User Story: Là người dùng tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem, sửa giỏ hàng, xem tổng giá tiền để có thể hỗ trợ mua hàng dễ dàng hơn

Chọn lá bài Story Point bí mật:

Product Owner: 3 điểm

- Lý do: Chức năng quan trọng nhưng các chức năng hoạt động khá đơn giản, UX không quá phức tạp

Scrum Master: 8 điểm

- Lý do: Có tích hợp cổng thanh toán, UI phức tạp

Dev A: 5 điểm

- Lý do: Frontend và backend vừa phải, chức năng không quá phức tạp

Dev B: 5 điểm

- Lý do: Giống Dev A

Kết quả bốc thăm: 3, 5, 5, 8

Bài 4:

User Story: Là người dùng tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng để quản lý thông tin tài chính cá nhân

| Thành viên | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 3 | Đăng nhập chỉ xác thực API + form đăng nhập |
| Scrum Master | 5 | Giống Product Owner nhưng lo ngại tính bảo mật |
| Dev A | 5 |  |
| Dev B | 5 |  |

Kết quả bốc thăm: 3, 5, 5, 5

- Khác biệt Story Point không lớn

Thảo luận: 3/4 thành viên lo ngại tính bảo mật

- Đồng thuận cuối cùng: Story Point: 5 điểm

Bài 5:

Giả sử Product backlog có 6 user story chính:

- Đăng kí tài khoản

- Đăng nhập

- Tạo công việc

- Chỉnh sửa công việc

- Xóa công việc

- Đánh dấu hoàn thành

- Phương pháp ước lượng

- Ước lượng Story point

| User Story | Mô tả | Story point |
| --- | --- | --- |
| Đăng kí tài khoản | Người dùng có thể tạo tài khoản | 3 |
| Đăng nhập | Người dùng đăng nhập để quản lý công việc | 3 |
| Tạo công việc | Người dùng thêm công việc mới | 3 |
| Chỉnh sửa công việc | Người dùng cập nhật thông tin công việc | 3 |
| Xóa công việc | Người dùng xóa công việc không cần thiết | 3 |
| Đánh dấu hoàn thành | Người dùng tick hoàn thành công việc | 3 |

- Planning pocket

Nhóm: Frontend, backend, Designer, DevOps

- User Story 1: Đăng kí tài khoản

| Frontend | Backend | Desginer | DevOps | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |

- Backend phức tạp hơn Frontend => chốt 3 Story Point

- User Story 2: Đăng nhập

| Frontend | Backend | Desginer | DevOps | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |

- Đồng thuận chọn 3 Story point

- User Story 3: Tạo công việc

| Frontend | Backend | Desginer | DevOps | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |

- Frontend phức tạp hơn backend => Chốt 5 Story Point

- User Story 4: Chỉnh sửa công việc

| Frontend | Backend | Desginer | DevOps | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |

- Frontend phức tạp hơn backend => Chốt 5 Story Point

- User Story 5: Xóa công việc

| Frontend | Backend | Desginer | DevOps | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |

- Frontend phức tạp hơn backend => Chốt 5 Story Point

- User Story 6: Đánh dấu công việc đã hoàn thành

| Frontend | Backend | Desginer | DevOps | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |

- Frontend và backend dễ xử lý hơn những user story trên => chốt 2 Story point

- Xác định mục tiêu Sprint

Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng đăng nhập và hệ thống quản lý công việc cơ bản

Cụ thể hoàn thành:

  - Đăng nhập

  - Tạo task

  - Chỉnh sửa task

  - Xóa task

  - Đánh dấu task đã hoàn thành

- Tạm hoãn đăng kí sang Sprint sau

- Lập kế hoạch phân chia công việc

- Chia nhỏ công việc

  - User Story: Đăng nhập

    - Thiết kế UI form design (Designer) – 2h

    - Xây dựng API đăng nhập (Backend) – 4h

    - Kết nối Frontend – backend (Frontend) – 4h

  - User Story: Tạo task

    - Thiết kế UI tạo task (Desginer) – 4h

    - Xây dựng API tạo task (Backend) – 4h

    - Kết nối Frontend – backend (Frontend) – 4h

    - Kiểm thử (DevOps) – 2h

  - User Story: Chỉnh sửa task

    - Thiết kế UI tạo task (Desginer) – 4h

    - Xây dựng API tạo task (Backend) – 4h

    - Kết nối Frontend – backend (Frontend) – 4h

    - Kiểm thử (DevOps) – 2h

  - User Story: Xóa task

    - Thiết kế UI tạo task (Desginer) – 4h

    - Xây dựng API tạo task (Backend) – 4h

    - Kết nối Frontend – backend (Frontend) – 4h

    - Kiểm thử (DevOps) – 2h

  - User Story: Đánh dấu task đã hoàn thành

    - Thiết kế UI tạo task (Desginer) – 3h

    - Xây dựng API tạo task (Backend) – 3h

    - Kết nối Frontend – backend (Frontend) – 3h

    - Kiểm thử (DevOps) – 1h

- Sử dụng Velocity

Chọn User Story cho Sprint

| User Story | Story point | Chọn ? |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | 3 | ✓ |
| Tạo task | 5 | ✓ |
| Chỉnh sửa task | 5 | ✓ |
| Xóa task | 5 | ✓ |
| Đánh dấu task đã hoàn thành | 2 | ✓ |

Tổng: 20 Story point

- Velocity = 18 đến 20 là hợp lý

Bài 6:

- Xác định mục tiêu Sprint

- Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng tạo và quản lý trạng thái công việc cho người dùng

- Giá trị đem lại cho người dùng

  - Người dùng có thể tạo công việc mới

  - Người dùng có thể đánh dấu công việc đã hoàn thành

  - Tạo được nền tảng cốt lõi cho hệ thống quản lý về sau

- Chọn User Story từ Product backlog

- User Story 1: Tạo công việc mới

“Là người dùng tôi muốn tạo một công việc mới để tôi có thể quản lý và theo dõi công việc của mình”

Lý do chọn:

  - Hoàn thiện công việc là hành động cơ bản của ứng dụng

  - Giúp người dùng quản lý tiến độ và tổ chức công việc hiệu quả

- Phân chia User Story thành các task nhỏ

- User Story 1: Tạo công việc

- Thiết kế giao diện form tạo công việc (UI)

- Xử lý nhập dữ liệu, validate

- Tạo API backend thêm công việc vào database

- Kết nối frontend với backend

- Hiển thị thông báo tạo thành công

- Kiểm thử

- User Story 2: Đánh dấu công việc đã hoàn thành

- Thêm checkbox “Completed” trong giao diện danh sách công việc

- Cập nhật trạng thái task phía frontend

- Tạo API update trạng thái công việc

- Đồng bộ giao diện sau khi cập nhật trạng thái

- Kiểm thử

- Ước lượng công việc cho mỗi User Story

- User Story 1: Tạo công việc mới	Size: M

  - Lý do:

    - Cần thiết kế UI, làm API, kết nối frontend backend

    - Độ phức tạp trung bình

    - Không quá khó nhưng mất thời gian tích hợp

- User Story 2: Đánh dấu công việc đã hoàn thành	Size: S

  - Lý do:

    - Chỉ cập nhật trạng thái database

    - Giao diện chỉ thêm checkbox và cập nhật danh sách

    - Ít rủi ro kĩ thuật

    - Thời gian thực hiện nhanh

Bài 7:

- Chia nhỏ User Story thành các task

Task 1: Thiết kế giao diện form đăng kí (UI)

  - Tạo form chứa: Email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu

  - Nút đăng kí

Task 2:  Xác thực dữ liệu phía frontend (validate)

  - Kiểm tra email hợp lệ

  - Kiểm tra mật khẩu đủ mạnh

  - So sánh và xác thực mật khẩu

Task 3: Xậy dựng API đăng kí tài khoản

  - Lưu user vào database

  - Mã hóa mật khẩu

Task 4: Kết nối frontend với backend

  - Gửi request từ UI sang backend

  - Xử lý response: Thành công/thất bại

Task 5: Hiển thị thông báo cho người dùng

  - Thông báo thành công: “Đăng kí thành công”

  - Thông báo lỗi: “Email đã tồn tại”, “Mật khẩu không hợp lệ”

Task 6: Viết test case và kiểm thử chức năng

  - Test giao diện

  - Test API

  - Test validate

- Lý do lựa chọn các task

  - UI đăng kí: Đây là điểm bắt đầu của người dùng, cần hoàn thiện để người dùng thao tác được

  - Validate: Giảm lỗi cần thiết, tránh gửi dữ liệu sai lên database

  - API đăng kí: Là chức năng chính ghi dữ liệu user vào hệ thống

  - Kết nối frontend với backend: Giúp hệ thống hoạt động trọn vẹn từ giao diện đến server

  - Thông báo: Cải thiện trải nghiệm, giúp người dùng biết họ đã đăng kí thành công hay thất bại

  - Test: Đảm bảo chức năng hoạt động đúng, không lỗi Sprint

- Ước lượng các task

| Task | Ước lượng | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI đăng kí | Small | Thiết kế form đơn giản |
| Validate | Small | Các rule đơn giản, thực hiện nhanh |
| API đăng ký | Medium | Cần xử lý dữ liệu, check email tồn tại, mã hóa mật khẩu |
| Kết nối frontend backend | Small | Gửi request và xử lý response không phức tạp |
| Hiển thị thông báo | Small | Chỉ render thông báo |
| Viết test và kiểm thử | Medium | Kiểm thử nhiều trường hợp khác nhau, tránh gây lỗi |

Bài 8:

- Tính Velocity của nhóm

- Sprint 1: Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 Story point

- Sprint 2: Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 Story point

- Velocity trung bình của nhóm

Velocity trung bình = (13 + 18)/2 = 15.5 Story point

- Ước lượng 2 – 3 user story có thể hoàn thành

- Lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Kế hoạch 1:

  - Đăng nhập (5 sp)

  - Tạo công việc (5 sp)

  - Xóa công việc (5 sp)

- Tổng: 15 sp

- Lý do: Đăng nhập là chức năng cốt lõi xác thực người dùng, tạo, xóa công việc là chức năng cơ bản để quản lý công việc

Kế hoạch 2:

  - Tạo công việc (5 sp)

  - Chỉnh sửa công việc (5 sp)

  - Lọc, tìm kiếm (3 sp)

  - Đánh dấu công việc đã hoàn thành (2 sp)

- Tổng: 15 sp

- Lý do: Nếu hệ thống đã có auth, tập trung hoàn thiện chức năng xử lý công việc