Bài 5: Kế hoạch tổ chức Scrum Events cho dự án ứng dụng mua sắm trực tuyến

- Sprint Planning

- Thành phần tham dự: Scrum Master, Product Owner, Development Team.

- Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal) và chọn các Product Backlog Items (PBIs) phù hợp.

- Thời lượng: 2–4 giờ (cho Sprint 2 tuần).

- Quy trình thực hiện:

- Product Owner trình bày các PBIs ưu tiên cao nhất.

- Đội phát triển ước lượng và đánh giá mức độ khả thi.

- Xác định Sprint Goal.

- Chọn PBIs phù hợp đưa vào Sprint Backlog.

- Chia nhỏ PBIs thành các công việc (Task) và tạo bảng Sprint Backlog.

- Daily Scrum

- Thành phần tham dự: Development Team, Scrum Master (quan sát).

- Mục tiêu: Cập nhật tiến độ, xác định trở ngại.

- Thời lượng: Tối đa 15 phút.

- Câu hỏi tiêu chuẩn:

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp đạt Sprint Goal?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có trở ngại nào cản trở không?

- Sprint Review

- Thành phần tham dự: Scrum Team và stakeholders.

- Mục tiêu: Trình bày Increment (sản phẩm hoàn chỉnh) và nhận phản hồi.

- Quy trình:

- Dev Team trình diễn chức năng hoàn thành.

- Product Owner đánh giá mức độ đạt Sprint Goal.

- Stakeholders phản hồi về sản phẩm.

- Cập nhật Product Backlog (nếu cần).

- Sprint Retrospective

- Thành phần tham dự: Scrum Team.

- Mục tiêu: Cải tiến quy trình làm việc.

- Quy trình:

- Xác định điều làm tốt.

- Điều chưa tốt.

- Đề xuất cải tiến.

- Cam kết 1–2 hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo.

Bài 6:

- Danh sách UserStories

- Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần

- Lọc sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, danh mục, để tôi có thể dễ dàng thu hẹp lựa chọn.

- Xem chi tiết sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trang chi tiết sản phẩm, để tôi có thể biết thông tin đầy đủ trước khi mua.

- Thêm vào giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tôi có thể lưu giữ sản phẩm để thanh toán sau.

- Thanh toán đơn hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (ví điện tử, thẻ ngân hàng), để tôi có thể chọn hình thức phù hợp.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng (đã tiếp nhận – đang vận chuyển – giao thành công), để tôi có thể biết đơn hàng đang ở đâu.

- Đăng ký/đăng nhập

Tôi là một người dùng mới, tôi muốn tạo tài khoản và đăng nhập, để tôi có thể lưu thông tin cá nhân và theo dõi lịch sử mua sắm.

- Đánh giá sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đánh giá và bình luận sản phẩm, để tôi có thể chia sẻ trải nghiệm và giúp người khác lựa chọn.

- Product Backlog

- Mức ưu tiên 1

- Đăng ký/Đăng nhập người dùng

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Thêm vào giỏ hàng

- Thanh toán đơn hàng

- Mức ưu tiên 2

- Lọc sản phẩm theo tiêu chí

- Theo dõi trạng thái đơn hàng

Bài 7: Ứng dụng đặt vé xem phim

- User Stories

- Tôi là một Khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên/thể loại để tôi có thể có thể tìm phim dễ dàng.

- Tôi là một Khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim để tôi có thể biết nội dung, diễn viên, thời lượng.

- Tôi là một Khách hàng, tôi muốn chọn rạp và suất chiếu để tôi có thể đặt được suất chiếu phù hợp.

- Tôi là một Khách hàng, tôi muốn chọn ghế để tôi có thể chọn vị trí mình muốn.

- Tôi là một Khách hàng, tôi muốn thanh toán vé để tôi có thể hoàn tất giao dịch.

- Tôi là một Khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới để tôi có thể không bỏ lỡ phim yêu thích.

- Tôi là một Quản trị viên, tôi muốn quản lý phim để tôi có thể cập nhật danh sách phim.

- Tôi là một Quản trị viên, tôi muốn quản lý suất chiếu để tôi có thể điều chỉnh lịch chiếu.

- Tôi là một Quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo doanh thu để tôi có thể quản lý hoạt động hệ thống.

- User Story Mapping

Hành trình người dùng:

| Giai đoạn | Hoạt động |
| --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm kiếm phim theo tên Tìm kiếm phim theo thể loại Xem thông tin chi tiết phim Xem lịch chiếu theo rạp |
| Chọn suất chiếu | Chọn rạp Chọn suất chiếu Chọn ghế |
| Thanh toán | Thanh toán trực tuyến Nhận vé điện tử |
| Sau khi xem phim | Nhận thông báo phim mới Xem lịch sử đặt vé |

- Quản lý Product Backlog

| User Stories | Ưu tiên |
| --- | --- |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên/thể loại để tôi có thể có thể tìm phim dễ dàng. | Cao |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim để tôi có thể biết nội dung, diễn viên, thời lượng. | Cao |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn chọn rạp và suất chiếu để tôi có thể đặt được suất chiếu phù hợp. | Cao |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn chọn ghế để tôi có thể chọn vị trí mình muốn. | Cao |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn thanh toán vé để tôi có thể hoàn tất giao dịch. | Cao |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới để tôi có thể không bỏ lỡ phim yêu thích. | Cao |
| Tôi là một Khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới để tôi có thể không bỏ lỡ phim yêu thích. | Cao |
| Tôi là một Quản trị viên, tôi muốn quản lý phim để tôi có thể cập nhật danh sách phim. | Trung bình |
| Tôi là một Quản trị viên, tôi muốn quản lý suất chiếu để tôi có thể điều chỉnh lịch chiếu. | Trung bình |
| Tôi là một Quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo doanh thu để tôi có thể quản lý hoạt động hệ thống. | Trung bình |

Bài 8: Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum – Dự án quản lý cửa hàng

Nhóm backend:

- Dev 1: Nguyễn Văn A

- Dev 2: Trần Thị B

- Dev 3: Lê Văn C

- Nội dung cuộc họp

- Dev 1: Nguyễn Văn A

Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thiện API đăng nhập và phân quyền người dùng

Hôm nay tôi sẽ làm gì: Làm các chức năng cơ bản (thêm, sửa, xoá sản phẩm)

Có trở ngại gì không: API tự random id nhưng lỗi kiểu dữ liệu khi truy vấn

- Dev 2: Trần Thị B

Hôm qua tôi đã làm gì: Viết API lấy danh sách sản phẩm + phân trang

Hôm nay tôi sẽ làm gì: Viết unit test cho module sản phẩm

Có trở ngại gì không: Không có

- Dev 3: Lê Văn C

Hôm qua tôi đã làm gì:

- Tạo API cho giỏ hàng và thêm sản phẩm vào giỏ

- Fix một số lỗi kiểu dữ liệu khi truy vấn id sản phẩm

Hôm nay tôi sẽ làm gì: Viết API tính tiền giỏ hàng, làm chức năng sửa, xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng

Có trở ngại gì không: Không có

- Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

- Tạm chuyển Dev 3 hỗ trợ Dev 1 sửa lỗi kiểu dữ liệu trong nửa ngày

- Dev 2 tiếp tục viết unit test cho module sản phẩm, không được để task này chặn tiến độ sprint

- Ghi chú lại toàn bộ trở ngại để đưa vào Sprint Retrospective.

- Ghi vào danh sách risk items của Sprint (cần nêu trong Sprint Review).